SPECYFIKACJA  USŁUGI

Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych

dróg gminnych

na terenie Gminy Wiskitki

Wiskitki: maj 2019

WSTĘP

Zakres stosowania Specyfikacji Usługi.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu oferty, wykonawstwie usługi w ramach niniejszej specyfikacji usługi.

    - Temat przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem usługi jest zadanie pod nazwą: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Wiskitki”

    - Okres realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakończenia: 30 października 2019 r.

z podziałem ma następujące okresy koszenia:

  - Realizacja prac w 2019 r.:

  - Pierwsze wykaszanie poboczy oraz burt rowów od strony pobocza przydrożnych dróg gminnych:

Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakończenia: w ciągu …* dni kalendarzowych (20 dni na wykonanie zamówienia + ilość dni na przygotowanie do realizacji zadania zgodnie z Działem XIV pkt 2.2 SIWZ)

  - Drugie wykaszanie poboczy oraz burt rowów od strony pobocza przydrożnych dróg gminnych:

Termin rozpoczęcia: 10 września 2019 r.

Termin zakończenia: w ciągu …* dni kalendarzowych (20 dni na wykonanie zamówienia + ilość dni na przygotowanie do realizacji zadania zgodnie z Działem XIV pkt 2.2 SIWZ) nie później niż do 30 październik 2019 r.

c)   Interwencyjne na polecenie Zamawiającego wykaszanie poboczy i wykaszanie burt rowów od   strony pobocza:

Termin rozpoczęcia: nie później niż w drugim dniu od daty wskazania prac

otrzymanych na drukach stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Termin zakończenia: pięć dni roboczych

Zamówienia wymienione w pkt. 2.1, każdorazowo należy realizować w okresie maksymalnie: 20 dni na wykonanie zamówienia + ilość dni na przygotowanie do realizacji zadania zgodnie z Działem XIV pkt 2.2 SIWZ.

    - Postanowienia ogólne:

  - Sprzęt potrzebny do wykonywania przedmiotu zamówienia:

- kosiarka bijakowa na wysięgniku wraz z pojazdem - szt. 1,

- kosy spalinowe - szt. 3,

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, nie dopuszcza się używania kosiarek rotacyjnych.

  - Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz zobowiązany jest do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze – w przypadku wykaszania poboczy oraz burt rowów od strony pobocza przydrożnych dróg gminnych;

- oznakowania robót;

  - Odbiór robót:

Kontrolę przeprowadza się po wykonaniu prawidłowo wykonanych prac, nie później niż w ciągu 3 dni po wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru prac. W obecności Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego wykonanego koszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedstawiciel Zamawiającego ustali zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca w ciągu pięciu dni od podpisania protokołu odbioru prac złoży pisemne oświadczenie w sprawie ilości zagospodarowanej pozyskanej biomasy oraz ilości zagospodarowanych odpadów.

  - Odpowiedzialność Wykonawcy stosunku do osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

    - Podstawowe pojęcia:

4.1 Wykaszanie traw – rozpoczęcie wykaszania traw, chwastów wraz z usunięciem samosiejek jednorocznych w pasach drogowych powinno być wykonywane w okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. W pierwszej kolejności powinny być wykoszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na: pasach rozdziału, wysepkach, poboczach, pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi. Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

4.2 Wycięcie traw w miejscach niedostępnych – wycięcie traw, chwastów w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach oraz innych urządzeń drogowych i częściowo obsadzonych Wykonawca wykonuje kosami spalinowymi równolegle z głównym koszeniem.

    - Cena jednostki obmiaru:

Cena 1 m2 koszonego pobocza, skarp rowów obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- koszenie traw, samosiejek;

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych;

- obowiązki wynikające z punktu 3. specyfikacji usługi

    - Wykaz dróg poboczy gminnych:

- Zakres przewidziany do podstawowego wykaszania poboczy oraz burt rowów od strony pobocza przydrożnych dróg gminnych:

- Część pierwsza:

Wykaz miejscowości

STREFA  I

Powierzchnia do koszenia wynosi 130 000,00 m2

Aleksandrów

Babskie Budy

Czerwona Niwa

Czerwona Niwa Parcel

Duninopol

Feliksów

Guzów

Janówek

Kamionka

Morgi

Miedniewice

Nowa Wieś

Nowy Oryszew

Nowe Kozłowice

Nowy Drzewicz

Podbuszyce

Podoryszew

Różanów

Star Wieś

Stary Drzewicz

Starowiskitki

Starowiskitki Parcel

Wola Miedniewska

- Część druga:

Wykaz miejscowości

STREFA  II

Powierzchnia do koszenia wynosi 186 000,00 m2

Kamionka

Popielarnia

Smolarnia

Hipolitów

Starowiskitki

Sokule

Wiskitki

Łubno

Franciszków

Jesionka

Józefów

Działki

Prościeniec

Tomaszew

- Interwencyjne na podstawie wskazania prac otrzymanych na drukach stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – dotyczy poboczy i rowów przydrożnych, które nie zostały ujęte w pkt a) na terenie Gminy Wiskitki.

Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie rzeczywistej wskazanej do wykoszenia powierzchni terenu.

Termin realizacji prac w tzw. trybie interwencyjnym, określany będzie każdorazowo przez Zamawiającego na drukach wskazania prac stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Koszenie interwencyjne obejmuje: wycięcie samosiejek, wykoszenie chwastów jednorocznych, koszenie traw, prace porządkowe.

    - W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w    art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Zakres opcji obejmuje następujące wielkości w jednym okresie rozliczeniowym (jednym roku budżetowym):

Wykaszanie poboczy oraz burt rowów od strony pobocza przydrożnych dróg gminnych oraz koszenia interwencyjne – 316 000,00 m2

Podane powyżej wielkości m2 wykonania usługi dotyczą maksymalnej ilości wykonania wykaszania poboczy dróg gminnych w jednym okresie rozliczeniowym (jednym roku budżetowym).

Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji maksymalnych ilości m2 wykaszania poboczy dróg gminnych.

Faktyczne ilości realizowanego wykaszania poboczy dróg gminnych mogą odbiegać od planowanych ilości, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 60% ceny podanej w formularzu cenowym

Warunki skorzystania z prawa opcji:

- Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

- Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie trwania umowy.

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).

- Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.